- Описание программного продукта

Основные планы и этапы проекта

  - Краткое описание проекта:

    - Название проекта: Казуальная игра «Цветение»

    - Цель проекта: Разработка казуальной игры с использованием кроссплатформенной среды разработки Unity

    - Краткое описание задач: Создание казуальной игры на Unity

  - Планы и этапы выполнения проекта:

| - Этап проекта | - Описание работ | - Ожидаемые результаты | - Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработка ТЗ | - Выявление и написание функциональных требований, создание Технического задания, на основании которого будет осуществляться вся разработка | - Документ в соответствии со стандартами ГОСТ | - 15.10.2025 - 16.12.2025 |
| - Разработка алгоритма генерации уровня | - Анализ алгоритмов генерации связных графов, выявление наиболее оптимальных по времени выполнения и использованию памяти устройства. Поиск и анализ алгоритма нарушения свзности графа. | - Формирование итогового алгоритма, который будет осуществлять генерацию уровня | - 16.12.2025-30.12.2025 |
| - Разработка Гейм Дизайн Документа | - Определение правил игры: тип графа, ограничения на рёбра, генерация и ломка графа, условия победы; разработка формальных критериев для генерации уровней. | - Гейм дизайн документ, содержащий полное описание механик и правил игры | - 01.01.2026-10.01.2026 |
| - Написание программы для генерации уровня | - Реализация алгоритма генерации уровня в коде. Реализация программы проверки связности графа. Подготовка первых уровней и оценка их сложности с точки зрения прохождения для игрока | - Программа на языке C#, осуществляющая генерацию уровня | - 10.01.2026-10.02.2026 |
| - Реализация пользовательского интерфейса | - Реализация интерфейса, с которым будет взаимодействовать игрок, в соответствии с функциональными требованиями, указанными в п. 4 ТЗ | - Пользовательский интерфейс в соответствии с п. 4 ТЗ | - 11.02.2026-20.03.2026 |
| - Тестирование | - Тестирование игры на надежность и устойчивость. Выявление и исправление ошибок. Корректировка правил при необходимости. | - Версия продукта без ошибок | - 20.03.2026-01.04.2026 |

Используемый технологический стек и его обоснование

  - Перечень используемых технологий

| - Технология/Инструмент | - Описание | - Причины выбора |
| --- | --- | --- |
| - Unity | - Реализация пользовательского интерфейса | - Кроссплатформенность, широкий инструментарий, возможность масштабирования проекта |
| - Unity Asset Store | - Внедрение различных звуков и музыки в игру | - Оптимизация времени разработки за счёт готовых и совместимых звуковых эффектов |
| - Marimo | - Проработка алгоритма генерации уровня | - Возможность видеть интерфейсные элементы будущего приложения, а также взаимодействовать с ними для отладки и тестирования |
| - C# | - Написание игровой логики и скриптов | - Нативная поддержка в Unity, высокая производительность, строгая типизация, удобство поддержки кода |
| - Git/GitHub | - Система контроля версий | - Отслеживание изменений в проекте и хранение всех его версий |
| - Figma | - Создание прототипа интерфейса, проработка пользовательских сценариев. Создание приятного и органичного дизайна | - Быстрое прототипирование, совместная работа, удобство визуального дизайна и согласования интерфейсов |

  - Обоснование выбранного технологического стека:

- Unity

- Преимущества: Unity является кроссплатформенной средой разработки, ориентированной на создание игр с интуитивным интерфейсом и плавным игровым процессом. Движок предоставляет готовые инструменты для работы с графикой, пользовательским интерфейсом и логикой игры.

- Соответствие целям проекта: использование этого игрового движка позволит реализовать все задуманные интерфейсные элементы в том в виде, в котором предполагает ТЗ

- Unity Asset Store

- Преимущества: Unity Asset Store содержит готовые звуковые эффекты и музыкальные композиции, подходящие для казуальных игр.

- Соответствие целям проекта: Использование готовых аудиоресурсов позволяет создать атмосферное и ненавязчивое звуковое сопровождение, а также сократить время разработки.

- Marimo

- Преимущества: Marimo предоставляет возможность создания пользовательского интерфейса, отключения отдельных частей кода и автоматического обновления зависимостей.

- Соответствие целям проекта: Пошаговое выполнение кода, визуализация промежуточных результатов и взаимодействие с элементами интерфейса в реальном времени делают Marimo незаменимым инструментом для тестирования и доработки алгоритма генерации уровня.

- C#

- Преимущества: C# — производительный язык программирования со строгой типизацией и полной нативной поддержкой в Unity.

- Соответствие целям проекта: Применение C# позволит эффективно реализовать игровую логику головоломки, обеспечить стабильную работу приложения на Android и упростить дальнейшую поддержку и развитие проекта.

- Git / GitHub

- Преимущества: Git предоставляет инструментарий управления версиями, позволяющий отслеживать изменения в проекте, а GitHub обеспечивает централизованное хранение исходного кода.

- Соответствие целям проекта: Git и GitHub дают возможность эффективно управлять процессом разработки игры, а также упрощают контроль над версиями проекта. Это снижает риск потери какой-либо части кода и дает гарантию, что приложение не потеряет работоспособность при внесении изменений, а все предыдущие стабильные версии могут быть восстановлены при необходимости.

Критерии оценивания проекта

| - Критерий | - Описание |
| --- | --- |
| - Использование адаптивного дизайна | - Будут использованы/Не будут использованы |
| - Документация и оформление - Полнота документации (%) | - Процент от требуемого объема документации |
| - Документация и оформление - Процент закомментированных строк (%) | - Процент закомментированных строк относительно общего количества строк кода |
| - Совместимость и кроссплатформенность - Количество поддерживаемых платформ/ОС | - Количество платформ, на которых работает проект |

Особые пометки